ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_23.12.2013 № 215

п. Токсово

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Токсовское

городское поселение» на 2014 -2016 гг.»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 18.11.2013г. №194 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2014 год», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение на 2014 -2016 гг.» (Приложение №1).

2. Директору МБУ «Токсовская служба заказчика» организовать выполнение данной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Токсовские ведомости».

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

И.о. главы администрации А.В. Христенко

**Приложение 1**

**к постановлению администрации**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение на 2014 -2016 гг.»** |
| Заказчик программы | Администрация МО Токсовское городское поселение |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Токсовское городское поселение |
| Соисполнители Муниципальной программы | МБУ «Токсовская служба заказчика» |
| Участники Муниципальной программы | МБУ «Токсовская служба заказчика»  |
| Основание для разработки программы | [Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://base.garant.ru/186367/1/#100), Устав МО Токсовское городское поселение, 04.10.2013 № 159 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |
| Основная цель программы | 1. Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданного в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления
2. Повышение уровня благоустройства территории МО Токсовское городское поселение для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
 |
| Основные задачи программы | * 1. Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданного в оперативное управление, координация деятельности органов местного самоуправления
	2. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха населения, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории МО Токсовское городское поселение;
 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | п. 5 Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение на 2014 -2016 гг.» |
| Этапы и сроки реализации программы | Период реализации программы – 2014-2016 год |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования программы на 2014 -2016 года **43980,** тыс. руб. из них: средства федерального бюджета всего **–** 0,0 тыс. руб. средства бюджета области всего **-** 0,0 тыс. руб.средства местного бюджета всего **–** **43980,0**тыс. руб.иные источники: всего **–** 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | создание благоприятных условий проживания жителей МО Токсовское городское поселение;обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог МО Токсовское городское поселение;улучшение внешнего облика МО Токсовское городское поселение |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на заместителя главы администрации по ЖКХ, контроль за выполнением объемов муниципального задания – начальник отдела ЖКХ и строительства |

**1. Введение**

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение» (далее - программа) предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории МО Токсовское городское поселение.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства МО Токсовское городское поселение, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог МО Токсовское городское поселение, Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО Токсовское городское поселение за счет средств бюджета МО Токсовское городское поселение.

**2. Обоснование разработки программы**

Программа разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления МО Токсовское городское поселение в области:

- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- установление нумерации домов и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

**3. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ возможных причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения программным методом**

Одним из приоритетов программы «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение» является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

В настоящее время существует ряд проблем:

- площадь МО Токсовское городское поселение составляет 19 тыс.га. МО Токсовское городское поселение включает в себя 6 населенных пунктов, которые расположены далеко друг от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории, а также освещению улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территории;

- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных.

**4. Цели и задачи программы**

Целью программы является:

- повышение уровня благоустройства территории МО Токсовское городское поселение для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Для достижения этой цели программой «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение» предусматривается решение следующих задач:

- разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории МО Токсовское городское поселение;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории МО Токсовское городское поселение

**5. Планируемые целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы «Благоустройство территории МО Токсовское городское поселение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей эффективности реализации программы** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя****(на начало каждого года программы)** | **Планируемое значение показателя****(На конец каждого года программы)** |
| Обустройство клумб и цветников | кв.м | 0,0 | 30 |
| Проведение конкурсов по благоустройству «Лучший балкон», «Лучшая придомовая территория», и т.д. | шт | 0 | 4 |
| Устройство новых и тех. содержание детских, спортивных площадок | шт. | 9 | 12 |
| Информативное обеспечение табличками названия улиц и номеров домов (необходимо установить 180 шт.) | шт. | 0 | 60 |
| Количество безнадзорных животных | ед. | 30 | 0 |
| Количество сухих и аварийных деревьев | Шт. | 50 | 0 |
| Установка новых досок объявлений | шт. | 0 | 7 |
| Объем мусора на несанкционированных свалках (плановый прогноз) | тыс.куб.м | 3900,0 | 0,0 |
| Объем мусора на местах общего пользования (плановый прогноз) | тыс.куб.м | 5850,0 | 0,0 |
| Комплексная уборка территории | Тыс.м2 | 0 |  |
| Окос травы и кустарников | Тыс.м2 | 0 | 50,0 |
| Уборка снега, подметание и грейдеровка дорог | Тыс.м2 | 0 | 600,0 |
| Заготовка дров ветеранам | М3 | 0 | 30 |
| Организация парковочных мест | М2 | 0 | 800,0 |
| **Содержание контейнерных площадок**  | шт | 0 | 26 |

**6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы**

- создание благоприятных условий проживания жителей МО Токсовское городское поселение;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог МО Токсовское городское поселение;

- улучшение внешнего облика МО Токсовское городское поселение.

**7. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет **439800,0** тыс. руб., в том числе:

на 2014 год **–** **14675,0** тыс. руб.,

на 2015 год **–** **14675,0** тыс. руб.,

на 2016 год **–** **14675,0** тыс. руб.,

**8. Проект муниципального задания на 2014г.**

Объемы, показатели качества и финансовое обеспечение на 2015 и 2016 гг остаются в тех же объемах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Перечень услуги** | **Показатели качества и объема** | **Порядок оказания услуг** |
| 1. | **Вывоз мусора:** -места общего пользования: Привокзальная площадь, Ст. Кавголово, Кавголовский пер., ул. Озерная (правая), оз.Вероярви (пляж), ул. Боровая, Козий пер. -несанкционированные свалки | **5850 м3****3900 м3** | Регистрация и архивирование поступивших в адрес БМУ «ТСЗ»:- служебные записки;- поручения главы администрации;- технические задания;- письма |
| финансовое обеспечение услуги (всего) | **4 290 тыс. руб.** |
| 2. | **Выпиловка деревьев-угроз** | - 50шт. | Регистрация и архивирование поступивших в адрес БМУ «ТСЗ»:- служебные записки;- поручения;- обследования объекта;- использование спец.оборудования и техники |
| финансовое обеспечение услуги (всего) | **400,0 тыс. руб.** |
| 3. | **Содержание детских игровых площадок -16 шт****в Токсово:** ул. Привокзальная д.17-1шт;ул. Привокзальная д.14-1шт;парк 500летия д. Куялово-1шт;ул. Светлая-1шт;ул.Орловская-1шт;п.Лехтуси-1штул.БороваяХоккейная площадка**в Рапполово:** ул. Центральная 1-1шт | 1. Санитарная очистка – ежедневно
2. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий – в течение 5 суток с момента обнаружения
3. Выполнение ремонтных работ по восстановлению утраченных или поврежденных элементов - в течение 5 суток с момента обнаружения
4. Частичный ремонт, уборка, замена песка.
 | Техническое и санитарное обслуживание |
| финансовое обеспечение услуги (всего) | **270,0 тыс. руб.** |
| 4. | **Ручная уборка территории**:**п.Токсово**Привокзальная площадь,ул.Привокзальная 7500м2, ул.Дорожников- 2652м2, ул. Железнодорожная-800м2,ул. Советов-7000м2,ул. Леншоссе-2600м2,ул. Дружбы-800м2,ул.Санаторная-700м2,ул.Первомайская-600м2.Парк**п.Рапполово**ул.Овражная 800м2,ул.Дубовая 500м2,ул.Центральная 500м2. | -**Ручная уборка территории**уборка мусора, листьевподметание,складирование и погрузка мусора,посыпание дорожек песко-солевой смесью в зимний периодОчистка автобусных остановочных павильонов общественного транспорта |  |
| финансовое обеспечение услуги (всего) | **1 750,0 тыс. руб.** |
| 5. | **Окос травы и кустарников на территории МО «Токсовское городское поселение»**В т.ч.- Дороги местного значения- Озеленение | 1. Расчистка полосы отвода дорог от кустарников и деревьев
2. Обустройство клумб и цыетников
 | 1. 2 раза в год
 |
| финансовое обеспечение услуги (всего) | **350,0 тыс. руб.** |
| 6. | **Содержание внутрипоселковых дорог– 600000м2****-уборка снега,****- подметание,****-грейдеровка,** **-подсыпка дорог** Все дороги и улицы местного значения | 1. Уборка снега – не позже чем через 12 часов после выпадения снега
2. Подсыпка дорог асфальтовой крошкой
3. Очистка автобусных остановочных павильонов общественного транспорта
 | Регистрация и архивирование поступивших в адрес БМУ «ТСЗ»:-заявок;- служебных записок;- поручения главы администрации;- технические задания;- письма;- обследование объекта;- использование спец.оборудования и техники. |
| финансовое обеспечение услуги (всего) | **1 740,0 тыс. руб.** |
| 7. | **Заготовка дров ветеранам** | - 30м3 | По заявке администрации.1. Обеспечение транспортным обслуживанием

 (трактор с прицепом);1. Распиловка дров;
2. Организация документооборота
 |
| финансовое обеспечение услуги(всего) | **50 тыс. руб.** |
| 8. | **Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление**, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления | - количество диспетчеров – 1,5ед.оперативных дежурных - 1,5ед.-движимое имущество – 11 ед.- недвижимое имущество - 3ед.-организация и проведение закупок для адм. МО Токсовское городское поселение | - поручения главы администрации;- технические задания;- письма- организация работы дежурных;- диспетчеризация- содержание и ремонт особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества. |
| **финансовое обеспечение услуги****(всего)** | **4315,0 тыс. руб.** |
| 9. | **Содержание контейнерных площадок -26штук (155 баков)** **по адресам:****п. Рапполово**ул. Заречнаяул. Дубовая д.2ул. Центральная д.1-9ул. Овражная 26ул. Овражная 15ул. Овражная 1-3ул. Ручейная **п. Токсово**ул.Бороваяул. Гагарина 30-32ул. Инженерная д.2,2аул. Дорожников д.5-7ул. Лесовода Морозоваул. Привокзальная д.14ул. Привокзальная д.23ул. Привокзальная д.24Привокзальная площадьул.Озерная (правая)оз.Вероярви (пляж)ул.Береговаяул. Советов 42ул. Первомайскаяул.ПарковаяКавголовский перКозий пер.ст.Кавголово | 1. Окраска и ремонт баков;2. Устройство, ремонт изолирующего основания;3.Устройство и ремонт ограждений. | Окраска баков в количестве 120штукПриобретение краски и материалов для ремонта баков.Закупка плит в количестве 15штук;Ограждение 200п.м., столбы – 60штук, крепеж. |
|  |
|  | **финансовое обеспечение услуги****(всего)** | **510,0 тыс. руб.** |
| 10 | **Организация парковочных мест, а также благоустройство на территории МО:****2014:****-** Металлическое ограждение вокруг газона по адресу п. Токсово, ул. Привокзальная д. 16а-Парковка у. Дорожников (около садика) 400 м2- Церковь – 300 м2; -**-**п. Рапполово: ул. Овражная 13, 17, 19 - 360 м2, ул. Центральная 1а 250 м2;**2015:****-** п. Рапполово: Благоустройство около КДЦ- бордюр около домов Дорожников 5,7- ул. Инженерная д.2,2а благоустройство**2016:**- Благоустройство ул Гоголя, Озерная |  |  |
|  | **финансовое обеспечение услуги****(всего)** | **600,0** |
| 11 | **Проведение конкурсов по благоустройству:**«Лучший балкон»«Лучшая придомовая территория»«Лучший приусадебный участок» | **4** |  |
|  | **финансовое обеспечение услуги****(всего)** | **50,0** |
| 12 | **Информативное обеспечение табличками названия улиц** | **60** |  |
|  | **финансовое обеспечение услуги****(всего)** |  | **50,0** |
| 13 | **Отлов безнадзорных животных** | **30** |  |
|  | **финансовое обеспечение услуги****(всего)** |  | **50,0** |
| 14. | **Установка досок объявлений** | **7** |  |
|  | **финансовое обеспечение услуги****(всего)** |  | **100,0** |
| 15 | **Разработка сметной документации** | **50 шт.** | **150,0** |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **14675,0** |

**9. Система организации контроля за реализацией программы**

Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на заместителя главы администрации по ЖКХ, контроль за исполнение программы возлагается на отдел ЖКХ и строительства.

Квартальный и годовой отчет по исполнению мероприятий программы в соответствии с утвержденными формами представляется исполнителем в отдел экономического анализа и бухгалтерского учета администрации МО Токсовское городское поселение, для представления главе МО Токсовское городское поселение.