ГЕРБ

**Муниципальное образование**

**«Токсовское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Постановление**

\_\_\_\_05.11.2014\_\_\_\_\_\_\_ №\_246\_\_\_

п. Токсово

О внесении изменений в постановление № 217 от 23.12.2013 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт дорожного покрытия улиц МО

«Токсовское городское поселение»

на 2014-2016 годы»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 18.11.2013г. №194 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2014 год», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2014-2016 годы» (Приложение №1 в новой редакции).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования

в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ и строительства.

Глава администрации В.В. Кузнецов

Приложение №1

к постановлению администрации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование программы** | муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2014-2016 годы»  (далее – Программа) |
| **Ответственный исполнитель** | Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |
| **Участники программы** | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселения» МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, Организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством. |
| **Основание для разработки** | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный  закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановление Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. N 45 « О долгосрочной целевой программе "совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" |
| **Цель программы** | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. |
| **Задачи программы** | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | Провести ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов не менее 4 000 м2;  Провести ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения в г.п.Токсово не менее 19 600 м2 и длиной не менее 3 900 м; |
| **Объем и источники финансирования программы** | Общий планируемый объем финансирования программы –  11316,074 тыс.руб., из них:  - областного бюджета – 3260,846 тыс.руб. (объем субсидий из средств областного бюджета утверждается Постановлением Правительства Ленинградской области);  - местного бюджета – 8055,228 тыс. руб.; |
| **Период реализации** | 2014-2016 годы |
| **Система организации контроля**  **за выполнением программы** | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области в рамках заключенного Соглашения с местной администрацией.  Контроль за выполнением Программы осуществляет начльник отдел ЖКХ и строительства МО « Токсовское городское поселение».  Администрация МО «Токсовское городское поселение»; отчеты представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы в соответствии с Соглашением в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение».  Снижение количество обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети поселения. |

1. **Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети на территории МО «Токсовское** **городское поселение», обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:**

Перед органами местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

* автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
* в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
* помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

* скорость движения;
* пропускная способность;
* безопасность движения;
* долговечность;
* стоимость содержания;
* экологическая безопасность.

Протяженность дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов составляет 77,83 км.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с недоремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом дляМО «Токсовское городское поселение» заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Токосовкое городское поселение».

**II. Цели программы, основные задачи мероприятия программы:**

Основные цели муниципальной целевой программы:

* повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Токсовское городское поселение»;
* обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Токсовское городское поселение»;
* создание условий для устойчивого развития МО «Токсовское городское поселение»;
* улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение».

Муниципальная целевая программа предусматривает решение следующих задач:

* Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
* сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации программы – 2014-2016 годы

**III. Перечень мероприятий Программы:**

Основными мероприятиями Программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов (Приложение №1), в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Токсовское городское поселение» заключены договорные отношения со специализированными организациями.

**IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы:**

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета, уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Токсовское городское поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направления расходования средств по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования всего тыс.руб, | В том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Всего по программе, в том числе | 11316,074 | 1212,644 | 5503,430 | 4600,0 |
| Местного бюджет | 8055,228 | 751,798 | 5003,430 | 2300,0 |
| Межбюджетные трансферы | 3260,846 | 460,846 | 500,0 | 2300,0 |

**V. Оценка эффективности Программы:**

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Токсовское городское поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение» и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.

**VI. Механизм управления и контроля за реализацией Программы:**

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Токсовское городское поселение». Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат основанием для представления субсидий бюджету МО «Токсовское городское поселение» на финансирование дорожных работ.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы по установленной форме и в установленные сроки (с установленной периодичностью) в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (Правительство Ленинградской области).

Приложение №1

к муниципальной Программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь

программных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2014-2016 годы»

1. Ремонт автомобильной дороги от ул. Гагарина до ул. Светлой, п. Токсово длиной 400 п.м. на площади 2400м2 и ремонт участка дороги от ул. Светлой до ул. Глухой ручей, длинной 222 п.м., на площади 1332м2. Финансовые затраты на реализацию в 2014году планируются 50% от выполненных работ и составят 1212,644 тыс.руб. 49копеек., в том числе 460,846тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области и 751,798тыс. руб. 49копеек за счет средств местного бюджета. В 2015году оставшиеся 50% составят 1212,644 тыс.руб. 49копеек. и будут оплачены из средств бюджета МО «Токсовское городское поселение».
2. Ремонт внутридворовых проездов около общежития и д№1 в/г №61 ориентировочная стоимость 900,786.01 тыс. руб. в 2015 г. (Местный бюджет)
3. Ремонт дворовой территории ул. Привокзальная между домами 17, 19, 23 п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области на площади 4800 кв. м. на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Финансовые затраты на реализацию в 2015 году составят 3 390,0 тыс. руб., в том числе 500,0 тыс.руб. из средств бюджета Ленинградской области.
4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная, д. Рапполово, длиной 600 м на площади 2400 м2,. Финансовые затраты на реализацию в 2016 году составят 4 600,0 тыс. руб., в том числе 2300,0 тыс. руб. из средств бюджета Ленинградской области, и 2300,0 тыс.руб из средств местного бюджета.