ГЕРБ

Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской  области

АДМИНИСТРАЦИЯ

Постановление

____05.11.2014_______                                                                   №_244___

п. Токсово

Об утверждении муниципальной адресной Программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории МО «Токсовское

городское поселение» Всеволожского муниципального

района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением  Правительства ленинградской области от 07.07.2014. №276 «О внесении изменений в Постановление  Правительства Ленинградской области №73 от 21.03.2013. «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013–2017годах», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 года», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и в сети Интернет на сайте www.toksovs-lo.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления, постановление №216 от  23.12.2013 г. утрачивает силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике – Макарову Т.Я.

Глава администрации                                                                         В.В. Кузнецов

Приложение 1 к постановлению

№_______ от ______________

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 года

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2017 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2014. №276 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области №73 от 21.03.2013. «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013–2017годах» |
| Период реализации программы | 2015 – 2017 годы |
| Цель и задачи программы | Цель программы: - необходимость развития малоэтажного жилищного строительства; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - обеспечение жильём граждан, проживающих в домах признанных непригодными для постоянного проживания; - частичное реформирование жилищно-коммунального хозяйства; - ликвидация аварийного жилищного фонда 4053,40 кв.м. общей площади многоквартирных аварийных домов; - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - снижение риска возникновения аварийных ситуаций; Задачи программы: - переселение 214 человек (90 семей) из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация; - строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - дальнейшее развитие территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом; - эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами; - инвентаризация и выявление новых аварийных жилых домов |
| Объём и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы – 104 738 435,8 рублей, 00 копеек, из них: - средства фонда – 42 763 717 руб., 06 копеек, - областного бюджета – 24 789 887 руб. 50 копеек, - местного бюджета – 37 184 831 руб., 24 копеек. 2015 год - средства фонда – 25 267 692 руб., 28 копеек, - областного бюджета – 13 143 423 руб. 41 копеек, - местного бюджета – 19 715 135 руб., 11 копеек. 2016 - средства фонда – 17 496 024 руб., 78 копеек, - областного бюджета – 11 646 464 руб. 09 копеек, - местного бюджета – 17 469 696 руб., 13 копеек. 2017 |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Переселение 214 человек (90 семей) из 26 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, с общей площадью 3669,16 кв.м. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика Программы | Заместитель главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» по экономике |
| Основной исполнитель и участник Программы | Основной исполнитель: - администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»; Участники Программы: - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству; - Правительство Ленинградской области; - Комитет по строительству Ленинградской области; - администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; - администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Макарова Татьяна Яковлевна, заместитель главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» по экономике , 8 (813-70) 56-108 |
| Система организации и контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение». Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение». Отчёты о ходе реализации мероприятий Программы представляется: представителем заказчика: - в Комитет финансов Ленинградской области – ежеквартально; - в Правительство Ленинградской области – по итогам года; - в Фонд – в сроки, установленные Фондом; - в Комитет по строительству Ленинградской области – в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области и соглашением с Комитетом по строительству Ленинградской области; - в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в сроки, установленные соглашением. |

- Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

- 1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Основная задача адресной программы «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда» расположенного на территории муниципального  образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского  муниципального района Ленинградской области – обеспечить выполнение обязательств муниципального образования по реализации права создания нового жилищного фонда и благоприятных условий для проживания граждан, проживающих в домах, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и находящимся, в аварийном состоянии.

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2014. №276 «О внесении изменений в Постановление правительства Ленинградской области №73 от 21.03.2013. «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013–2017годах» данными нормативными законодательными актами определено, что до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей системы эксплуатации и реновации жилищного фонда. Таким образом, замена жилого помещения в случае его ветшания или аварийного состояния является обязанностью государства, а не собственника этого помещения. Тем самым признается прямая ответственность государства за возникновение проблемы жилья, непригодного для проживания. Большинство проживающих в   аварийных жилых домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

- 1.2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Ленинградской области;

развитие  жилищного строительства на территории Ленинградской области.

Задачами Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

снос 17 многоквартирных аварийных домов до 30 декабря 2015 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа предусматривает решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы

- 2.1. Система мероприятий Программы (разработана на основании рекомендаций Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

Система мероприятий Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- включение в Программу аварийных многоквартирных домов;

- проектирование и строительство жилых домов, для предоставления благоустроенного жилья гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными;

- формирование законодательной и нормативной базы для предоставления жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

-  формирование и ведение реестра аварийного жилищного фонда;

- разработка методики и форм составления и ведения реестра граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

-  разработка методики и форм ведения реестра территорий, территориальных зон и земельных участков, на которых находится аварийный жилищный фонд, для дальнейшего использования в целях жилищного строительства;

- составление программ и графиков ликвидации аварийных жилых помещений и зданий, непригодных для постоянного проживания;

- определение видов и установление договорных отношений с гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда и участвующими в реализации Программы;

- установление очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда и его сноса;

- привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными на территории  МО «Токсовское городское поселение»  в соответствии с адресной муниципальной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2016 года приведен в приложении 2,3 к данной Программе.

- 2.2. План реализации мероприятий Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых началась в 2012 году.

Выполнение программных мероприятий будет осуществляться в основном за счет бюджетных средств. Кроме того, будут создаваться предпосылки для привлечения внебюджетных источников.

Предусматривается создание необходимых методологических, организационных и правовых основ для реализации следующих основных задач Программы:

а) упорядочение методологических основ и проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, а также определение необходимой площади жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

б) формирование нормативной правовой базы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

в) установление очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда и его сноса по муниципальному образованию;

г) реализация обязанности собственников аварийного жилищного фонда по несению бремени ответственности за его содержание и выполнение нормативного комплекса работ по сносу аварийного жилищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу;

- 2.3. Формирование нормативной правовой базы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории  МО «Токсовское городское поселение» будут решаться в рамках действующего жилищного законодательства. Реализация Программы включает формирование муниципальной нормативно-методической базы, определяющей условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программа реализуется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

- 2.4. Формирование и ведение реестров аварийных жилых домов, граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, территорий расположения аварийного жилищного фонда, перечня строящихся жилых домов

В рамках Программы подготовка и ведение реестра аварийных жилых домов осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Реестр граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, формируется и ведется администрацией муниципального образования в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В реестре предусматривается наличие поименного списка граждан, сведений об имеющихся у них льготах, составе семьи, виде, праве собственности на жилое помещение и общей площади занимаемых жилых помещений, а также других необходимых сведений.

В реестре территорий расположения аварийного жилищного фонда предусматривается наличие сведений о месте расположения участка, документах территориального планирования, характеристике инженерных и коммунальных сетей, а также других сведений, необходимых для определения возможности дальнейшего использования территорий.

Администрация муниципального образования формирует и ведет реестр аварийных жилых домов, уточняет объем такого жилья и численность проживающих в нем граждан. С учетом показателей реестра формируется перечень конкретных объектов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, определяются объемы и источники финансирования применительно к конкретным адресам жилищного строительства.

- Раздел 3.  Предоставления субсидий бюджету муниципального образования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и финансовое обеспечение Программы.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, подлежит оплате за счет средств Фонда, областного бюджета и бюджета муниципального образования,

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащего оплате за счет бюджетных средств (средства Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образования) на 2014 год, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 года №214/пр, составляет 36 430 рублей.

Общий объём финансирования Программы – 104 738 435,8 рублей, 00 копеек,

из них:

- средства фонда – 42 763 717 руб., 06 копеек,

- областного бюджета – 24 789 887  руб. 50 копеек,

- местного бюджета – 37 184 831 руб., 24 копеек.

2015 год

- средства фонда – 25 267 692 руб., 28 копеек,

- областного бюджета – 13 143 423  руб. 41 копеек,

- местного бюджета – 19 715 135 руб., 11 копеек.

2016

- средства фонда – 17 496 024 руб., 78 копеек,

- областного бюджета – 11 646 464  руб. 09 копеек,

- местного бюджета – 17 469 696 руб., 13 копеек.

- Раздел 4. Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами (пункт 2.3. данной Программы)

Способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда может являться, только переселение граждан в жилые помещения, приобретенные муниципальным образованием с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- Раздел 5. Основные показатели эффективности Программы

Основным критерием эффективности Программы будет являться показатель переселения за  2015-2016 годы граждан, проживающих  в аварийном жилищном фонде.

Предполагается переселить 214 человека (90 семей) из жилищного фонда, признанного аварийным.

Реализация Программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- создание на территории МО «Токсовское городское поселение» благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности;

- создание дополнительных рабочих мест;

- улучшение демографической ситуации в поселении;

- улучшение состояния здоровья населения.

Также будет создана нормативная правовая база, устанавливающая ответственность за состояние жилищного фонда в случаях разрушений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами и недобросовестным выполнением собственником жилья своих обязанностей по несению бремени ответственности за его надлежащее содержание.

Раздел 6. Организация управления Программой и механизм ее реализации.

Заказчиком   программы   является   администрация   МО «Токсовское  городское   поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Оперативное управление реализацией  программных мероприятий осуществляет  администрация  МО «Токсовское городское поселение»

Программа является составной частью региональной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах».

Финансирование  Программы  за  счет  местного бюджета  осуществляется  исходя  из   бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом возможностей бюджета.

Объемы   финансирования   конкретных   работ   в  рамках   Программы  определяется соглашениями, заключенными заказчиком Программы с организациями-исполнителями.

- Раздел 7. Функции и полномочия участников реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация МО «Токсовское  городское   поселение».

Представитель заказчика Программы является, заместитель главы администрации МО «Токсовское  городское   поселение»  Макарова Татьяна Яковлевна.

Полномочия и функции заказчика Программы:

- управление реализацией Программы;

- реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

- корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

- участие в финансировании по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- контроль за целевым использованием выделенных средств;

- назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

- осуществление оперативного управления реализацией Программы;

- подача в Правительство Ленинградской области заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- ежегодная подготовка предложений по включению в областной бюджет и местный бюджет средств на софинансирование  переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания строительных работ, перед переселением граждан из аварийного жилищного фонда;

- предоставление в Комитет по строительству Ленинградской области:

а)  отчета о расходовании средств Фонда за отчетный период;

б) отчета о ходе реализации Программы и выполнение условий предоставления     финансовой поддержки за счет средств Фонда;

в) необходимой документации для предоставления в Фонд заявки на очередной            год.