**ГЕРБ**

**Муниципальное образование**

**«Токсовское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ**

07 июля 2015 года №20

п. Токсово

Об утверждении муниципальной Программы

«Газификация МО «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», и постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013 г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции согласно приложению №1.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru.

3. Решение совета депутатов №15 от 05 июня 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение №1

к решению совета депутатов МО

«Токсовское городское поселение»

от 07 июля 2015 года №20

**Программа Муниципального образования «Токсовское городское поселение «газификациЯ МО «Токсовское городское поселение» на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт Программы Муниципального образования «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»** | |
| Наименование Программы | Программа Муниципального образования «Токсовское городское поселение «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Реализация политики по обеспечению населения Токсовского городского поселения природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Ленинградской области.  2. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 3. Перевод тепловырабатывающих предприятий на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных материалов, децентрализация систем отопления и горячего водоснабжения. 4. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области. 5. Улучшение условий жизни населения Ленинградской области, обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение поступлений налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. |
| Заказчик | Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области |
| Заказчик-застройщик | Организации, определенные по результатам процедур, предусмотренных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44–ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Ленинградской области, средства бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, собственные средства физических и юридических лиц - потребителей газа |
| Источники и объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составит 261 917,300 тыс.руб., в том числе:  из местного бюджета Токсовского городского поселения:  в 2015 году – 1 612,204 тыс. руб. (ПИР)  в 2016 году (гос.экспертиза проекта) – 9 673,223 тыс.руб.  в 2016 году – 11 000,00 тыс. руб. (СМР)  из бюджета Ленинградской области:  в 2015 году – 30 631,873 тыс. руб. (ПИР)  в 2016 году –209 000,00 тыс. руб. (СМР) |
| Ожидаемые социально- экономические результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит:   1. Создание условий для газоснабжения г.п. Токсово по следующим параметрам:  * 2372 домовладений и 32 квартиры, включая места временного проживания; * количество граждан, зарегистрированных по месту жительства 7500 человек. * количество проживающих граждан на территории г.п. Токсово составляет более 30 000 человек.   1. Создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности |

**Основные положения**

Программа муниципального образования «Токсовское городское поселение **«**Газификация населенных пунктов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней финансирование Правительством Ленинградской области, бюджетом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожский муниципальный района Ленинградской области, физических и юридических лиц – потребителей газа.

Газификация г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области позволит создать условия для газификации жителей МО «Токсовское городское поселение», для перевода котельных на природный газ, газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

* + 1. **Цели и задачи настоящей Программы**

Основными целями настоящей Программы являются:

* + - * улучшение социально-экономических условий жизни населения г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;
      * создание условий для развития экономики г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;
      * внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

* привлечению инвестиционных ресурсов, необходимых для осуществления Программы;
* интеграции участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы организаций и физических лиц.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

* должно быть построено 44 км газораспределительных газопроводов;
* должны быть созданы условия для более 7500 чел., проживающим в г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области, для возможности пользования природным газом;
* должен быть повышен уровень газоснабжения населения МО «Токсовского городского поселения» Всеволожского района Ленинградской области.

**2. Ресурсное обеспечение настоящей Программы**

Общий объем финансирования Программы составит 261 917,300 тыс.руб., в том числе:

из местного бюджета Токсовского городского поселения:

в 2015 году – 1 612,204 тыс. руб. (ПИР)

в 2016 году (гос.экспертиза проекта) – 9 673,223 тыс.руб.

в 2016 году – 11 000,00 тыс. руб. (СМР)

из бюджета Ленинградской области:

в 2015 году – 30 631,873 тыс. руб. (ПИР)

в 2016 году –209 000,00 тыс. руб. (СМР)

**3. Организация управления и финансирования настоящей Программы**

Настоящая Программа рассчитана на совместное использование средств бюджетов Ленинградской области, Муниципального образования «Токсовское городское поселение», средств физических и юридических лиц-потребителей газа.

Заказчиком программы является Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Администрация).

Право собственности на объекты газоснабжения, построенные в рамках настоящей программы, подлежит регистрации за муниципальным образованием «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

**4. Методика расчета значений эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годового (итогового) отчета о реализации Программы согласно приложению №2 к Программе.

По результатам оценки эффективности реализации Программы Советом депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения Программы;

- о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- о досрочном прекращении реализации Программы.

В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных муниципальных контрактов в бюджете МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

**5. Контроль за реализацией настоящей Программы. Заключительные положения**

Перечень объектов МО «Токсовское городское поселение» на 2015-2017 годы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация МО «Токсовское городское поселение и отчитывается перед представительным органом МО «Токсовское городское поселение» - Советом депутатов МО «Токсовское городское поселение» о ходе реализации Программы.

Приложение:

1. Перечень объектов газификации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
2. Форма годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

Приложение №1

к программе муниципального образования

«Токсовское городское поселение «газификация МО «Токсовское городское поселение» на 2015-2017 годы»

Перечень объектов газификации МО «Токсовское городское поселение» на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и местонахождение объекта по проекту | Годы строи-тельства | Проектная мощность (км) | Заключение гос.экспертизы (номер, дата) | Сметная стоимости на 1 января 2015 года в действующих ценах (тысяч рублей) в соответствии с государственной экспертизой | Бюджетные ассигнования, всего (тыс.рублей) | в том числе по источникам финансирования | | | | Количество потребителей | Удельная стоимость строительства газопроводов, тыс.руб/1кв./1 дом | Уровень газификации населенного пункта | |
| Областной бюджет | | Местный бюджет | | До строительства газопровода (%) | После строительства газопровода (%) |
| тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объекты газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области" | 2015-2016 | 44 | проведение конкурса на ПИР - август 2015 года | 261917,300  (в т.ч. ПИР-32244,077; СМР-220000,00;  Гос.экспертиза – 9673,223) | 261917,300  (в т.ч. ПИР-32244,077  СМР-220000,00; Гос.экспертиза - 9673,223) | ПИР- 30631,873; СМР- 209000,00 | 95 | ПИР- 1612,204; СМР -11000,00;  Гос.экспертиза-9673,223 | 5 | частных домовладений - 2372; МКД - 32кв. | 13,41 | 10,84% | 100% |

Приложение № 2

к программе муниципального образования

«Токсовское городское поселение «газификация МО «Токсовское городское поселение» на 2015-2017 годы»

Форма годового отчета о выполнении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограмм, мероприятий (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20\_\_ год,  тыс. рублей | В том числе | | Выполнено,  тыс. рублей | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано в 20\_\_ году,  тыс. рублей | В том числе | |
| За счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» | Областной бюджет | за счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Подпись