**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонтные работы дорожного полотна по ул. Привокзальная, 520 кв. м | 520 кв.м |  | 736800 | 580800 | 145200 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580800 |
| Ремонт (замена) фонарей уличного освещения на территории ИЖС (часть территории №2) | 72 шт |  | 740988,10 | 560800 | 140188,10 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560800 |
| **Итого** |  |  | 1477788,10 | 1141600 | 285388,10 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_ А.С. Кожевников |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
|  | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Ульянова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Иванова А.А. 89052075907 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Токсовского городского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Ремонтные работы дорожного полотна по ул. Привокзальная (часть территории № 1) | Апрель-август 2016 | Заместитель директора МУ «КДЦ «Токсово» | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна с надлежащим качеством для удобства использования населением |  |
| 1.1. | Подготовительные работы: Подготовка аукционной документации.  Размещение извещения о проведении торгов.  Проведение процедуры аукциона в электронной форме. | Апрель- май 2016 | Ведущий специалист бухгалтерского учета и  экономического анализа Администрации МО "Токсовское городское поселение" | Заключение муниципального контракта. | В процессе составления технического задания. В связи с реконструкцией ливневой канализации, проходящей под асфальтовым покрытием дворовой территории по адресу: ул. Привокзальная, дома 17,19, 21- выполнение работ пролонгировано на 1 календарный месяц. |
| 1.2. | Ремонтно-строительные работы: Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Привокзальная. Контроль за качеством выполнения работ. | Июнь-август 2016 | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО "Токсовское городское поселение" | Сдача-приёмка выполненных работ. |  |
| 2. | Ремонт (замена) фонарей уличного освещения – 72 шт на улицах территории ИЖС пос. Токсово | Апрель- август 2016 | Заместитель директора МУ «КДЦ «Токсово» | увеличение числа населенных пунктов, имеющих уличное освещение, снижение травмоопасности на неосвещенных ранее участках территории |  |
| 2.1. | Подготовительные работы: Подготовка аукционной документации.  Размещение извещения о проведении торгов.  Проведение процедуры аукциона в электронной форме. | Апрель- май 2016 | Ведущий специалист бухгалтерского учета и  экономического анализа Администрации МО "Токсовское городское поселение" | Заключение муниципального контракта. | Техническое задание составлено, работы находятся в процессе согласования по подключению к сетям электроснабжения. |
| 2.2. | Ремонтно-строительные работы: Выполнение работ по замене (ремонту) светильников ДРЛ-250 уличного освещения. Контроль за качеством выполнения работ. | Июнь-август  2016 | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО "Токсовское городское поселение" | Сдача-приёмка выполненных работ. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | сентябрь 2016 | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО "Токсовское городское поселение" | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным | Заместитель директора МУ «КДЦ «Токсово» | Мониторинг освоения финансовых средств | Отчет по состоянию на 01.07.2016 года сдан |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | По окончании конкурсных процедур | Заместитель директора МУ «КДЦ «Токсово» | Приведение документации в соответсвие с результатами конкурсных процедур |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |